МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии

Кафедра межинститутская базовая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

Направление подготовки: 09.03.04 «Программная инженерия»

Направленность: «Разработка и сопровождение программного обеспечения»

Тема: Интернет-магазин свечей ручной работы «Candels»

Траектория: В (Django REST + React + JWT + WebSocket)

Выполнил: студент группы ПИЖ-б-о-24-1

Рашевский Р.Р.

Руководитель: к.т.н. Самойлов Ф.В.

Ставрополь — 2026

к курсовому проекту по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

Тема: Интернет-магазин свечей ручной работы «Candels» Студент: Рашевский Р.Р., группа ПИЖ-б-о-24-1 Руководитель: к.т.н. Самойлов Ф.В. Траектория: В (Django REST + React SPA + JWT + WebSocket + Redis)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Аналитическая часть

Проектная часть

Реализационная часть

Тестирование и обеспечение качества

Развёртывание и эксплуатация

Управление проектом

Заключение Список использованных источников Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Курсовой проект выполнен в рамках дисциплины «Технология разработки программного обеспечения» по траектории В методических указаний СКФУ. Траектория В предполагает разработку клиент-серверного веб-приложения с разделением на backend (Django REST Framework), frontend (React SPA), JWT-аутентификацией, оптимистичными обновлениями интерфейса, кэшированием данных и поддержкой WebSocket через Django Channels.

Рост сегмента электронной коммерции в нише товаров ручной работы (handmade) обусловливает спрос на специализированные платформы. Покупатели выбирают уникальные изделия с возможностью связи с мастером. Маркетплейсы общего назначения не обеспечивают узкой специализации и инструментов real-time коммуникации. Платформа «Candels» объединяет мастеров-свечников и покупателей в единой цифровой среде.

Цель и задачи

Цель работы — повышение уровня профессиональной подготовки путём проектирования, реализации и документирования современного веб-приложения на базе Django и React в соответствии с требованиями траектории В.

Задачи работы (по заданию на курсовой проект):

Провести предпроектное обследование предметной области интернет-магазина handmade-свечей.

Сформулировать функциональные и нефункциональные требования к системе.

Обосновать выбор технологического стека (Django, DRF, React, Channels, JWT, PostgreSQL/SQLite, Redis).

Разработать доменную модель, Use Case диаграмму, ER-диаграмму и архитектуру системы.

Реализовать модели данных, REST API, JWT-аутентификацию и React SPA.

Реализовать WebSocket-уведомления, оптимистичные обновления UI и кэширование (React Query).

Провести модульное, интеграционное и системное тестирование, нагрузочное тестирование WebSocket.

Подготовить эксплуатационную документацию и пояснительную записку по ГОСТ.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — процессы электронной коммерции в сегменте товаров ручной работы.

Предмет исследования — методы и технологии проектирования и разработки клиент-серверных веб-приложений с поддержкой real-time взаимодействия.

Методы исследования: анализ предметной области и аналогов, объектно-ориентированное проектирование (UML), проектирование REST API, прототипирование SPA, модульное и интеграционное тестирование, нагрузочное тестирование WebSocket-соединений.

Практическая значимость — получен программный продукт, демонстрирующий полный цикл разработки по траектории В и пригодный для дальнейшего развития.

Объём пояснительной записки соответствует требованию методических указаний: 3–4 печатных листа (48–64 страницы формата А4) при оформлении по ГОСТ 7.32-2017.

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Описание предметной области

Candels — специализированный интернет-магазин свечей ручной работы. Платформа объединяет мастеров, создающих уникальные свечи, с покупателями, ценящими handmade-продукцию. Система обеспечивает продажу готовых изделий, взаимодействие через отзывы, избранное, уведомления в реальном времени и подготовленную серверную инфраструктуру для чата между участниками.

Рынок декоративных и ароматических свечей в России демонстрирует устойчивый рост. Потребители переходят от массовых товаров к авторским изделиям. Существующие маркетплейсы не предоставляют узкой специализации и инструментов real-time коммуникации между мастером и покупателем.

Участники системы:

| Роль | Описание | Основные действия |
| --- | --- | --- |
| Гость | Неаутентифицированный посетитель | Просмотр каталога, регистрация, вход |
| Покупатель | Зарегистрированный пользователь | Корзина, заказы, отзывы, избранное |
| Мастер (автор) | Создатель свечей | CRUD своих публикаций, уведомления о заказах |
| Администратор | Сотрудник через Django Admin | Модерация контента, управление категориями |

1.2. Анализ бизнес-процессов (IDEF0)

На верхнем уровне IDEF0 процесс «Продажа handmade-свечи через Candels» (A0) декомпозируется на подпроцессы:

| Код | Подпроцесс | Входы | Выходы | Механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Регистрация и аутентификация | Данные пользователя | JWT-токены, сессия SPA | Django, SimpleJWT |
| A2 | Управление каталогом | Карточка свечи, изображение | Опубликованные товары | CandleViewSet, React |
| A3 | Оформление заказа | Корзина, позиции | Order, OrderItem | OrderViewSet, Zustand |
| A4 | Обратная связь и уведомления | Отзыв, событие заказа | Review, Notification, WS push | Channels, consumers |

Каждый подпроцесс трассируется к модулям backend и страницам frontend. Диаграмма IDEF0 верхнего уровня отражает сквозной бизнес-процесс от регистрации до получения обратной связи.

1.3. SWOT-анализ текущего состояния

|  | Положительные | Отрицательные |
| --- | --- | --- |
| **Внутренние (S/W)** | Современный стек (React, DRF, Channels); модульная архитектура; JWT и permissions; OpenAPI документация | Ограниченный объём автотестов frontend; SQLite в dev-среде; UI чата не реализован |
| **Внешние (O/T)** | Рост спроса на handmade; требования МУ совпадают с траекторией В | Конкуренция маркетплейсов; необходимость платёжной интеграции в production |

Вывод: проект целесообразен как учебная реализация траектории В и как основа коммерческого MVP.

1.4. Анализ аналогов и конкурентов

| Аналог | Преимущества | Недостатки | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Etsy | Мировая аудитория, инфраструктура | Высокая комиссия, нет фокуса на свечах, нет WebSocket-чата | 7/10 |
| Wildberries / Ozon | Масштаб, логистика | Нет handmade-ниши, нет CRUD для авторов | 6/10 |
| Instagram-магазины | Прямой контакт с мастером | Нет единого каталога, корзины, API | 5/10 |
| Локальные мастерские | Персонализация | Отсутствие автоматизации заказов | 6/10 |
| Самописная платформа Candels | Полный контроль, REST+SPA+WS, специализация | Требует разработки и сопровождения | 9/10 |

1.5. Обоснование необходимости разработки

Необходима специализированная платформа с REST API, SPA, JWT, WebSocket и CRUD публикаций автора — требования траектории В. Candels закрывает пробел между маркетплейсами общего назначения и разрозненными каналами продаж мастеров.

1.6. Экономическое обоснование (ROI)

Для учебного проекта экономический эффект выражается в приобретении компетенций full-stack разработки и готовом MVP. Для коммерческого использования платформа снижает комиссию посредников (по сравнению с Etsy 6,5–10 %), позволяет мастерам напрямую управлять каталогом и получать уведомления о заказах в реальном времени. Затраты на разработку — труд студента в рамках КП; эксплуатация в dev-режиме — бесплатные инструменты (SQLite, InMemory Channel Layer). В production рекомендуется PostgreSQL и Redis через переменные окружения без дополнительных платных сервисов.

2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Модель требований к ПО

2.1.1. Use Case диаграмма

Листинг:

flowchart LR

subgraph Actors

Guest((Гость))

User((Пользователь))

Author((Автор))

end

subgraph System["Candels"]

UC1[Просмотр каталога]

UC2[Регистрация]

UC3[Вход]

UC4[Профиль]

UC5[Избранное]

UC6[Корзина]

UC7[Заказ]

UC8[Отзыв]

UC9[CRUD свечей]

UC10[Уведомления RT]

end

Guest --> UC1

Guest --> UC2

Guest --> UC3

User --> UC1

User --> UC4

User --> UC5

User --> UC6

User --> UC7

User --> UC8

User --> UC10

Author --> UC9

Author --> UC8

Спецификации прецедентов

UC-01 Просмотр каталога

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Актор | Гость, Пользователь |
| Предусловие | Backend запущен |
| Основной поток | 1. Открыть /catalog 2. API GET /candles/ 3. Отобразить карточки |
| Постусловие | Список свечей на экране |

UC-02 Регистрация

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Актор | Гость |
| Основной поток | 1. Форма register 2. POST /auth/register/ 3. Redirect login |
| Альтернатива | Email занят → сообщение об ошибке |

UC-03 JWT-вход

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Актор | Пользователь |
| Основной поток | 1. POST /auth/login/ 2. Сохранить токены 3. Доступ к защищённым страницам |

UC-09 CRUD своих свечей

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Актор | Автор |
| Предусловие | JWT valid |
| Основной поток | Create/Update/Delete через /candles/ и /candles/mine/ |
| Ограничение | Только author == current user |

UC-10 Real-time уведомления

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Актор | Пользователь |
| Основной поток | 1. WebSocket connect 2. Событие на сервере 3. Push в UI |

2.1.2. Спецификация прецедентов

UC-01. Регистрация

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-01 |
| Название | Регистрация |
| Актор | Гость |
| Предусловие | Открыта страница /register |
| Основной поток | 1. Заполнить форму. 2. POST /api/auth/register/. 3. Redirect на /login. |
| Постусловие | Создан User и Profile |
| Альтернативный поток | Email занят → ошибка 400 |

Прецедент UC-01 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

UC-02. JWT-вход

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-02 |
| Название | JWT-вход |
| Актор | Покупатель |
| Предусловие | Учётная запись существует |
| Основной поток | 1. POST /api/auth/login/. 2. Сохранить access/refresh в localStorage. 3. Доступ к защищённым маршрутам. |
| Постусловие | Токены сохранены |
| Альтернативный поток | Неверный пароль → 401 |

Прецедент UC-02 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

UC-03. Просмотр каталога

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-03 |
| Название | Просмотр каталога |
| Актор | Гость, Покупатель |
| Предусловие | Backend доступен |
| Основной поток | 1. GET /api/candles/?page=&search=&category=. 2. Отобразить карточки с пагинацией. |
| Постусловие | Список свечей на экране |
| Альтернативный поток | Пустой результат → сообщение |

Прецедент UC-03 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

UC-04. Создание свечи

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-04 |
| Название | Создание свечи |
| Актор | Автор |
| Предусловие | JWT valid |
| Основной поток | 1. POST /api/candles/ с name, price, category, image. 2. author=current user. |
| Постусловие | Свеча создана |
| Альтернативный поток | 403 без авторизации |

Прецедент UC-04 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

UC-05. Редактирование своей свечи

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-05 |
| Название | Редактирование своей свечи |
| Актор | Автор |
| Предусловие | Candle.author == user |
| Основной поток | 1. PUT/PATCH /api/candles/{id}/. 2. Проверка IsAuthorOrReadOnly. |
| Постусловие | Данные обновлены |
| Альтернативный поток | 403 для чужой свечи |

Прецедент UC-05 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

UC-06. Добавление в корзину

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-06 |
| Название | Добавление в корзину |
| Актор | Покупатель |
| Предусловие | JWT valid |
| Основной поток | 1. Добавить в Zustand store. 2. POST /api/orders/ при оформлении. |
| Постусловие | Позиция в корзине |
| Альтернативный поток | — |

Прецедент UC-06 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

UC-07. Оформление заказа

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-07 |
| Название | Оформление заказа |
| Актор | Покупатель |
| Предусловие | Корзина не пуста |
| Основной поток | 1. POST /api/orders/ с items[]. 2. Order + OrderItems. 3. Уведомление автору. |
| Постусловие | Заказ создан |
| Альтернативный поток | Пустая корзина → ошибка |

Прецедент UC-07 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

UC-08. Отзыв на свечу

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-08 |
| Название | Отзыв на свечу |
| Актор | Покупатель |
| Предусловие | JWT valid |
| Основной поток | 1. POST /api/reviews/. 2. WS broadcast на канал свечи. |
| Постусловие | Review создан |
| Альтернативный поток | Повторный отзыв → unique constraint |

Прецедент UC-08 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

UC-09. Избранное toggle

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-09 |
| Название | Избранное toggle |
| Актор | Покупатель |
| Предусловие | JWT valid |
| Основной поток | 1. POST /api/favorites/toggle/. 2. Оптимистичное обновление UI. |
| Постусловие | Favorite создан/удалён |
| Альтернативный поток | — |

Прецедент UC-09 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

UC-10. Real-time уведомление

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-10 |
| Название | Real-time уведомление |
| Актор | Пользователь |
| Предусловие | WS подключён |
| Основной поток | 1. group_send → NotificationConsumer. 2. Клиент обновляет badge. |
| Постусловие | UI обновлён |
| Альтернативный поток | Reconnect при обрыве |

Прецедент UC-10 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

UC-11. WebSocket отзывы

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-11 |
| Название | WebSocket отзывы |
| Актор | Покупатель |
| Предусловие | Открыта страница свечи |
| Основной поток | 1. WS /ws/reviews/{candle_id}/. 2. Новый отзыв → обновление ReviewList. |
| Постусловие | Список отзывов актуален |
| Альтернативный поток | — |

Прецедент UC-11 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

UC-12. Просмотр своих свечей

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Идентификатор | UC-12 |
| Название | Просмотр своих свечей |
| Актор | Автор |
| Предусловие | JWT valid |
| Основной поток | 1. GET /api/candles/mine/. 2. Список только своих публикаций. |
| Постусловие | Отображён список |
| Альтернативный поток | — |

Прецедент UC-12 относится к функциональным требованиям интернет-магазина Candels и проверяется на этапе системного тестирования. Взаимодействие пользователя с системой реализовано через React SPA и REST API Django REST Framework. Ошибки валидации возвращаются в формате JSON с кодами HTTP 400/401/403/404 в соответствии со стандартами REST.

2.1.3. Глоссарий терминов

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| SPA | Single Page Application — одностраничное приложение без полной перезагрузки |
| JWT | JSON Web Token — токен для stateless-аутентификации |
| DRF | Django REST Framework — фреймворк REST API для Django |
| ViewSet | Класс DRF, объединяющий CRUD-операции для модели |
| Serializer | Класс DRF для сериализации/валидации данных |
| Channel Layer | Слой Django Channels для групповой рассылки WebSocket |
| Оптимистичное обновление | Обновление UI до ответа сервера с откатом при ошибке |
| staleTime | Время актуальности кэша React Query без повторного запроса |

2.2. Модель предметной области

2.2.1. Domain Model

Листинг:

classDiagram

class User {

+username

+email

+password

+register()

+login()

}

class Profile {

+avatar

+bio

+phone

+update()

}

class Category {

+name

+slug

+description

}

class Candle {

+name

+description

+price

+is_published

+publish()

+unpublish()

}

class Review {

+rating

+comment

+create()

}

class Favorite {

+toggle()

}

class Cart {

+addItem()

+removeItem()

+clear()

}

class Order {

+total_price

+status

+checkout()

}

class Notification {

+message

+is_read

+markRead()

}

class Chat {

+participants

}

class Message {

+text

+send()

}

User "1" --> "1" Profile

User "1" --> "*" Candle : authors

User "1" --> "1" Cart

User "1" --> "*" Order

User "1" --> "*" Review

User "1" --> "*" Favorite

User "1" --> "*" Notification

Category "1" --> "*" Candle

Candle "1" --> "*" Review

Candle "1" --> "*" Favorite

Cart "1" --> "*" CartItem

Order "1" --> "*" OrderItem

Chat "1" --> "*" Message

User "*" --> "*" Chat

Агрегаты

| Агрегат | Корневая сущность | Инварианты |
| --- | --- | --- |
| Каталог | Candle | цена > 0; категория обязательна |
| Заказ | Order | сумма = Σ позиций; статус из enum |
| Корзина | Cart | одна корзина на пользователя |
| Отзыв | Review | рейтинг 1–5; один отзыв на пару user+candle |

2.2.2. Описание сущностей и атрибутов

| Модель | Ключевые поля | Описание |
| --- | --- | --- |
| User | id, username, email, password, is_staff | Учётная запись, email как USERNAME_FIELD |
| Profile | user (OneToOne), avatar, bio, phone | Дополнительные данные пользователя |
| Category | id, name, slug, description, is_active | Категории свечей |
| Candle | id, name, description, price, category, author, image, is_published | Товар (свеча) |
| Review | user, candle, rating (1–5), comment | Отзыв, unique (user, candle) |
| Favorite | user, candle | Избранное |
| Cart / CartItem | user, candle, quantity | Серверная корзина |
| Order / OrderItem | user, status, total_price, candle, quantity, price | Заказ со снимком цены |
| Notification | user, message, is_read | Уведомление пользователю |
| Chat / Message | participants, sender, text | Чат (серверная часть) |

2.2.3. Бизнес-правила

Цена свечи (price) — DecimalField, должна быть положительной.

Рейтинг отзыва — целое число от 1 до 5.

Один пользователь — один отзыв на свечу (unique_together).

Редактирование свечи — только автор (IsAuthorOrReadOnly).

В публичном каталоге — только is_published=True.

При оформлении заказа фиксируется price snapshot в OrderItem.

2.3. Архитектурное проектирование

2.3.1. Выбор архитектурного стиля

Выбрана клиент-серверная архитектура с REST API и WebSocket (траектория В).

Общая схема

Листинг:

flowchart TB

subgraph Client["Клиент (React SPA)"]

Pages[Страницы / Router]

RQ[TanStack Query]

WS[WebSocket hooks]

Store[Zustand cartStore]

end

subgraph Server["Сервер (Django)"]

DRF[DRF ViewSets]

JWT[SimpleJWT]

CH[Channels Consumers]

ORM[Django ORM]

end

DB[(SQLite / PostgreSQL)]

Redis[(Redis — опционально)]

Pages --> RQ

Pages --> WS

Pages --> Store

RQ -->|HTTP REST| DRF

WS -->|WebSocket| CH

DRF --> JWT

DRF --> ORM

CH --> ORM

ORM --> DB

CH -.-> Redis

Слои backend

| Слой | Компоненты |
| --- | --- |
| Presentation | ViewSet, Serializer, Consumers |
| Business | permissions, signals, queryset filters |
| Data | Models, migrations |
| Infrastructure | settings, ASGI, routing |

Слои frontend

| Слой | Компоненты |
| --- | --- |
| UI | pages/, components/ |
| State | AuthContext, cartStore, React Query cache |
| API | api/client.js (Axios + interceptors) |
| Real-time | useNotifications, ReviewList WebSocket |

Поток аутентификации

Пользователь вводит email/пароль → POST /api/auth/login/.

Сервер возвращает access (короткий) и refresh (длинный) токены.

Клиент сохраняет токены в localStorage.

Axios interceptor добавляет Authorization: Bearer <access>.

При 401 — запрос POST /api/auth/token/refresh/, повтор исходного запроса.

Поток оформления заказа

Добавление в корзину → POST /api/carts/add_item/.

Просмотр корзины → GET /api/carts/.

Оформление → POST /api/orders/ (создание Order + OrderItem, очистка корзины).

Уведомление автору → Notification + WebSocket push.

Развёртывание

Разработка: runserver (backend) + npm run dev (frontend, proxy на API).

Продакшен: Gunicorn/Uvicorn + Nginx для статики SPA и проксирования API/WebSocket.

2.3.2. JWT-аутентификация

Выбор схемы

Для траектории В используется stateless JWT (библиотека djangorestframework-simplejwt):

Access token — короткоживущий, передаётся в заголовке каждого запроса.

Refresh token — долгоживущий, используется только для получения нового access.

Endpoints

Листинг:

POST /api/auth/register/     → создание User + Profile

POST /api/auth/login/        → { access, refresh }

POST /api/auth/token/refresh/ → { access }

GET  /api/auth/profile/      → данные пользователя (требует access)

POST /api/token/verify/      → проверка валидности токена

Настройки (settings.py)

REST_FRAMEWORK['DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES']: JWTAuthentication

SIMPLE_JWT: время жизни access/refresh, алгоритм HS256

AUTH_USER_MODEL = 'users.User'

Клиентская реализация (frontend/src/api/client.js)

При логине — сохранение access и refresh в localStorage.

Request interceptor — подстановка Bearer-токена.

Response interceptor — при 401 попытка refresh и повтор запроса.

При неудачном refresh — logout, редирект на /login.

Безопасность

Пароли хранятся как Django hash (PBKDF2).

HTTPS в продакшене обязателен для защиты токенов.

CORS настроен только для доверенных origin (localhost:5173).

token_blacklist подключён для возможности инвалидации refresh-токенов.

Диаграмма последовательности

Листинг:

sequenceDiagram

participant U as Пользователь

participant SPA as React SPA

participant API as Django REST

participant DB as БД

U->>SPA: email + password

SPA->>API: POST /auth/login/

API->>DB: проверка credentials

DB-->>API: User

API-->>SPA: access + refresh

SPA->>SPA: localStorage

U->>SPA: запрос каталога

SPA->>API: GET /candles/ + Bearer

API-->>SPA: JSON данные

Note over SPA,API: access истёк

SPA->>API: POST /auth/token/refresh/

API-->>SPA: новый access

SPA->>API: повтор исходного запроса

2.4. Проектирование базы данных

2.4.1. ER-диаграмма

Листинг:

erDiagram

User ||--o| Profile : has

User ||--o| Cart : owns

User ||--o{ Candle : authors

User ||--o{ Order : places

User ||--o{ Review : writes

User ||--o{ Favorite : has

User ||--o{ Notification : receives

User }o--o{ Chat : participates

Category ||--o{ Candle : contains

Candle ||--o{ Review : has

Candle ||--o{ Favorite : in

Candle ||--o{ CartItem : in

Candle ||--o{ OrderItem : in

Cart ||--o{ CartItem : contains

Order ||--o{ OrderItem : contains

Chat ||--o{ Message : contains

User ||--o{ Message : sends

User {

int id PK

string username

string email UK

string password

datetime date_joined

}

Profile {

int id PK

int user_id FK

string avatar

text bio

string phone

}

Category {

int id PK

string name UK

string slug UK

text description

bool is_active

}

Candle {

int id PK

string name

text description

decimal price

int category_id FK

int author_id FK

string image

bool is_published

datetime created_at

}

Review {

int id PK

int user_id FK

int candle_id FK

int rating

text comment

datetime created_at

}

Favorite {

int id PK

int user_id FK

int candle_id FK

}

Cart {

int id PK

int user_id FK

datetime created_at

}

CartItem {

int id PK

int cart_id FK

int candle_id FK

int quantity

}

Order {

int id PK

int user_id FK

decimal total_price

string status

datetime created_at

}

OrderItem {

int id PK

int order_id FK

int candle_id FK

int quantity

decimal price

}

Notification {

int id PK

int user_id FK

text message

bool is_read

datetime created_at

}

Chat {

int id PK

datetime created_at

}

Message {

int id PK

int chat_id FK

int sender_id FK

text text

datetime timestamp

bool is_read

}

Ограничения целостности

Review: уникальная пара (user, candle) — один отзыв на свечу от пользователя.

Favorite: уникальная пара (user, candle).

Cart: OneToOne с User — одна корзина на пользователя.

Candle.category: PROTECT — нельзя удалить категорию с товарами.

Candle.author: SET_NULL — при удалении автора свеча сохраняется.

2.4.2. Физическая модель данных

Физическая модель реализована в СУБД SQLite (разработка) / PostgreSQL (production). Типы полей соответствуют Django ORM: CharField, TextField, DecimalField, ForeignKey, ManyToManyField. Именование таблиц: <приложение>_<модель> (например, candles_candle, users_user). Первичные ключи — автоинкремент id. Внешние ключи с on_delete: PROTECT (Category), SET_NULL (author), CASCADE (OrderItem).

| Таблица | Ключевые столбцы | Индексы / ограничения |
| --- | --- | --- |
| users_user | id, username, email, password | email UNIQUE |
| users_profile | id, user_id | user_id UNIQUE FK |
| candles_category | id, name, slug | name, slug UNIQUE |
| candles_candle | id, name, price, category_id, author_id | FK category, author; db_index на name |
| reviews_review | user_id, candle_id, rating | UNIQUE(user_id, candle_id) |
| orders_order | user_id, total_price, status | FK user |
| notifications_notification | user_id, message, is_read | FK user |

2.4.3. DDL-скрипты

Фрагмент DDL (эквивалент миграций Django):

Листинг:

CREATE TABLE users_user (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

username VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,

email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE,

password VARCHAR(128) NOT NULL,

is_staff BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0,

date_joined DATETIME NOT NULL

);

CREATE TABLE candles_candle (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

name VARCHAR(255) NOT NULL,

description TEXT NOT NULL,

price DECIMAL(10,2) NOT NULL,

category_id INTEGER NOT NULL REFERENCES candles_category(id),

author_id INTEGER REFERENCES users_user(id),

is_published BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,

created_at DATETIME NOT NULL

);

CREATE TABLE reviews_review (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users_user(id),

candle_id INTEGER NOT NULL REFERENCES candles_candle(id),

rating INTEGER NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),

comment TEXT NOT NULL,

UNIQUE (user_id, candle_id)

);

Полная схема формируется командой python manage.py sqlmigrate <app> <migration>.

2.5. Детальное проектирование

2.5.1. Диаграммы последовательности

Аутентификация: Пользователь → React SPA → POST /auth/login/ → Django REST → БД → access+refresh → localStorage → последующие запросы с Bearer.

Создание отзыва: Пользователь → POST /api/reviews/ → ReviewSerializer → БД → signal/consumer → group_send → ReviewConsumer → WebSocket → ReviewList у других клиентов.

2.5.2. Диаграммы классов проектирования

Классы backend: CandleViewSet, CandleSerializer, IsAuthorOrReadOnly, NotificationConsumer, ReviewConsumer. Классы frontend: AuthContext, FavoriteButton, ReviewList, useNotifications. Связь ViewSet → Serializer → Model соответствует трёхслойной архитектуре DRF.

2.5.3. Применение паттернов

| Паттерн | Применение в Candels |
| --- | --- |
| ViewSet + Serializer | CRUD для Candle, Order, Review |
| Repository (ORM) | Django models как слой доступа к данным |
| Observer | WebSocket broadcast при событиях |
| Interceptor | Axios refresh token при 401 |
| Optimistic UI | FavoriteButton, ReviewList |

3. РЕАЛИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

3.1. Реализация бизнес-логики (Backend)

3.1.1. Структура проекта Django

Листинг:

backend/

candels/          settings, urls, asgi, routing

users/            User, Profile, auth views

apps/candles/     Candle, Category, ViewSet

apps/orders/      Order, OrderItem

apps/cart/        Cart, CartItem

apps/reviews/     Review, consumer

apps/favorites/   Favorite

apps/notifications/ Notification, consumer

apps/chat/        Chat, Message, consumer

tests/            pytest

Модуль users

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Путь | `backend/users/` |
| Модели | User (AbstractUser), Profile |
| API / WebSocket | POST /auth/register/, /auth/login/, /auth/profile/, /token/refresh/ |

Кастомная модель User с email как логином. CustomTokenObtainPairView для входа по email. При регистрации создаётся Profile через сигнал. Пароли хэшируются PBKDF2. Три уровня доступа (МУ, приложение users): гость — просмотр каталога; авторизованный пользователь — CRUD своих свечей, заказы; staff — Django Admin.

Модуль candles

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Путь | `backend/apps/candles/` |
| Модели | Category, Candle |
| API / WebSocket | CategoryViewSet (read-only), CandleViewSet (CRUD, mine, search, filter) |

CandleViewSet использует SearchFilter, OrderingFilter, DjangoFilterBackend. Permission IsAuthorOrReadOnly на update/destroy. perform_create назначает author=request.user. select_related('category', 'author') для оптимизации N+1.

Модуль cart

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Путь | `backend/apps/cart/` |
| Модели | Cart, CartItem |
| API / WebSocket | GET /carts/, POST /carts/add_item/, /carts/remove_item/ |

OneToOne Cart на User. Корзина создаётся при первом обращении. На frontend корзина дублируется в Zustand + localStorage для UX.

Модуль orders

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Путь | `backend/apps/orders/` |
| Модели | Order, OrderItem |
| API / WebSocket | GET/POST /orders/ |

OrderViewSet создаёт заказ из позиций. total_price рассчитывается на сервере. Статусы: pending, confirmed, shipped, delivered, cancelled.

Модуль reviews

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Путь | `backend/apps/reviews/` |
| Модели | Review |
| API / WebSocket | GET/POST/DELETE /reviews/, GET /reviews/by-candle/{id}/ |

unique_together (user, candle). При создании — WebSocket broadcast через ReviewConsumer.

Модуль favorites

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Путь | `backend/apps/favorites/` |
| Модели | Favorite |
| API / WebSocket | GET /favorites/, POST /favorites/toggle/ |

Идемпотентный toggle возвращает {favorited: true/false}.

Модуль notifications

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Путь | `backend/apps/notifications/` |
| Модели | Notification |
| API / WebSocket | GET/PATCH /notifications/, WS ws/notifications/{user_id}/ |

NotificationConsumer подписывает клиента на группу user_{id}.

Модуль chat

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Путь | `backend/apps/chat/` |
| Модели | Chat, Message |
| API / WebSocket | GET/POST /chats/, /messages/, WS ws/chat/{chat_id}/ |

ChatConsumer сохраняет сообщения в БД и рассылает участникам. Отдельный UI чата в SPA не реализован — серверная подготовка к расширению.

3.2. Реализация API

Базовый URL: http://127.0.0.1:8000/api/ Swagger UI: http://127.0.0.1:8000/api/docs/

Аутентификация: Authorization: Bearer <access_token>

Аутентификация

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | `/auth/register/` | Регистрация пользователя |
| POST | `/auth/login/` | Получение access + refresh токенов |
| POST | `/auth/token/refresh/` | Обновление access-токена |
| GET/PATCH | `/auth/profile/` | Профиль текущего пользователя |
| POST | `/token/verify/` | Проверка токена |

Регистрация (POST /auth/register/)

Листинг:

{

"username": "user1",

"email": "user@example.com",

"first_name": "Имя",

"last_name": "Фамилия",

"password": "securepass123",

"password_confirm": "securepass123"

}

Вход (POST /auth/login/)

Листинг:

{

"email": "user@example.com",

"password": "securepass123"

}

Ответ: { "access": "...", "refresh": "..." }

Категории

| Метод | Endpoint | Доступ |
| --- | --- | --- |
| GET | `/categories/` | Публичный |
| GET | `/categories/{id}/` | Публичный |

Свечи (Candles)

| Метод | Endpoint | Доступ |
| --- | --- | --- |
| GET | `/candles/` | Публичный (только опубликованные) |
| GET | `/candles/{id}/` | Публичный |
| GET | `/candles/mine/` | Авторизованный (свои свечи) |
| POST | `/candles/` | Авторизованный |
| PUT/PATCH | `/candles/{id}/` | Автор (IsAuthorOrReadOnly) |
| DELETE | `/candles/{id}/` | Автор |

Параметры списка: ?search=, ?category=, ?ordering=, пагинация ?page=.

Отзывы

| Метод | Endpoint | Доступ |
| --- | --- | --- |
| GET | `/reviews/?candle={id}` | Публичный |
| POST | `/reviews/` | Авторизованный |
| DELETE | `/reviews/{id}/` | Автор отзыва |

Избранное

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | `/favorites/` | Список избранного |
| POST | `/favorites/toggle/` | Добавить/убрать `{ "candle": id }` |

Корзина

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | `/carts/` | Корзина пользователя |
| POST | `/carts/add_item/` | Добавить товар |
| POST | `/carts/remove_item/` | Удалить позицию |

Заказы

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | `/orders/` | История заказов |
| POST | `/orders/` | Оформление заказа из корзины |

Уведомления

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | `/notifications/` | Список уведомлений |
| PATCH | `/notifications/{id}/` | Отметить прочитанным |

WebSocket

| URL | Назначение |
| --- | --- |
| `ws://host/ws/notifications/{user_id}/` | Уведомления пользователя |
| `ws://host/ws/reviews/{candle_id}/` | Новые отзывы на свечу |
| `ws://host/ws/chat/{chat_id}/` | Сообщения чата |

3.3. Реализация WebSocket (Django Channels)

3.3.1. Настройка ASGI и Channel Layers

В candels/asgi.py настроен протокольный роутер HTTP + WebSocket. Channel Layer: InMemoryChannelLayer (dev) или Redis (REDIS_HOST в settings). ASGI-сервер: Daphne / uvicorn.

3.3.2. WebSocket Consumer

Реализованы NotificationConsumer, ReviewConsumer, ChatConsumer. При событии (отзыв, уведомление) сервер вызывает group_send, consumer рассылает JSON подключённым клиентам.

3.3.3. Маршрутизация WebSocket

Технологии

Django Channels — ASGI-слой для WebSocket.

InMemoryChannelLayer (разработка) / Redis Channel Layer (продакшен).

Маршруты (routing.py)

| WebSocket URL | Consumer | События |
| --- | --- | --- |
| `ws/notifications/<user_id>/` | NotificationConsumer | новые уведомления пользователю |
| `ws/reviews/<candle_id>/` | ReviewConsumer | новый отзыв на странице свечи |
| `ws/chat/<chat_id>/` | ChatConsumer | сообщения в чате |

Backend

При создании отзыва, заказа или уведомления сервер:

Сохраняет запись в БД.

Отправляет событие в группу Channel Layer (group_send).

Consumer рассылает JSON клиентам, подключённым к группе.

Frontend

hooks/useNotifications.js — подключение к ws/notifications/{userId}/ при авторизации.

components/ReviewList.jsx — подписка на ws/reviews/{candleId}/, обновление списка без перезагрузки.

Оптимистичные обновления

Избранное: UI переключает состояние сразу; при ошибке API — откат.

Отзывы: новый отзыв добавляется в список локально; WebSocket синхронизирует у других клиентов.

React Query кэширование

staleTime: 30_000 — каталог не перезапрашивается 30 секунд.

invalidateQueries после мутаций (создание свечи, заказ).

Запуск ASGI

Листинг:

cd backend

daphne candels.asgi:application

# или

uvicorn candels.asgi:application

Для разработки runserver с Channels также поддерживает WebSocket.

3.4. Реализация фронтенда (React)

3.4.1. Структура проекта React

Листинг:

frontend/src/

api/client.js       Axios + JWT interceptors

contexts/AuthContext.jsx

pages/              11 страниц SPA

components/         Layout, ReviewList, FavoriteButton, ProtectedRoute

hooks/useNotifications.js

store/cartStore.js  Zustand

3.4.2–3.4.6. Страницы и компоненты

HomePage

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | `frontend/src/pages/HomePage.jsx` |
| Маршрут | `/` |
| API-вызовы | GET /candles/ (featured) |
| Управление состоянием | TanStack Query |

Главная страница с hero-блоком и подборкой свечей. Точка входа в каталог.

CatalogPage

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | `frontend/src/pages/CatalogPage.jsx` |
| Маршрут | `/catalog` |
| API-вызовы | GET /candles/?search=&category=&page= |
| Управление состоянием | TanStack Query (staleTime 30s) |

Каталог с пагинацией (12 элементов), поиском по name/description и фильтром по категории.

CandleDetailPage

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | `frontend/src/pages/CandleDetailPage.jsx` |
| Маршрут | `/candles/:id` |
| API-вызовы | GET /candles/{id}/, POST /reviews/ |
| Управление состоянием | TanStack Query, ReviewList WS |

Детальная карточка: изображение, цена, описание, FavoriteButton, ReviewList с WebSocket.

LoginPage

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | `frontend/src/pages/LoginPage.jsx` |
| Маршрут | `/login` |
| API-вызовы | POST /auth/login/ |
| Управление состоянием | AuthContext |

Форма входа по email и паролю. Сохранение JWT в localStorage.

RegisterPage

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | `frontend/src/pages/RegisterPage.jsx` |
| Маршрут | `/register` |
| API-вызовы | POST /auth/register/ |
| Управление состоянием | — |

Регистрация с подтверждением пароля. Редирект на login после успеха.

ProfilePage

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | `frontend/src/pages/ProfilePage.jsx` |
| Маршрут | `/profile` |
| API-вызовы | GET/PATCH /auth/profile/ |
| Управление состоянием | AuthContext, ProtectedRoute |

Просмотр и редактирование профиля авторизованного пользователя.

CartPage

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | `frontend/src/pages/CartPage.jsx` |
| Маршрут | `/cart` |
| API-вызовы | POST /orders/ |
| Управление состоянием | Zustand cartStore |

Корзина из localStorage. Оформление заказа через POST /orders/.

OrdersPage

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | `frontend/src/pages/OrdersPage.jsx` |
| Маршрут | `/orders` |
| API-вызовы | GET /orders/ |
| Управление состоянием | TanStack Query |

История заказов пользователя со статусами.

FavoritesPage

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | `frontend/src/pages/FavoritesPage.jsx` |
| Маршрут | `/favorites` |
| API-вызовы | GET /favorites/ |
| Управление состоянием | TanStack Query, ProtectedRoute |

Список избранных свечей с возможностью перехода к карточке.

MyCandlesPage

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | `frontend/src/pages/MyCandlesPage.jsx` |
| Маршрут | `/my-candles` |
| API-вызовы | GET /candles/mine/ |
| Управление состоянием | TanStack Query, ProtectedRoute |

Список своих публикаций мастера с кнопками редактирования и удаления.

CandleFormPage

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл | `frontend/src/pages/CandleFormPage.jsx` |
| Маршрут | `/candles/new, /candles/:id/edit` |
| API-вызовы | POST/PUT /candles/ |
| Управление состоянием | useMutation, invalidateQueries |

Форма создания и редактирования свечи: name, description, price, category, image.

Компоненты:

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Layout.jsx | Навигация, badge уведомлений (WebSocket) |
| ProtectedRoute.jsx | Guard для auth-маршрутов |
| FavoriteButton.jsx | Оптимистичный toggle избранного |
| ReviewList.jsx | Отзывы + WebSocket + оптимистичное добавление |

api/client.js: Axios instance с baseURL из VITE_API_URL. Request interceptor добавляет Bearer. Response interceptor при 401 вызывает refresh и повторяет запрос.

3.5. Расширенная клиентская логика

Оптимистичные обновления — FavoriteButton переключает UI до ответа; ReviewList добавляет отзыв локально.

Кэширование — TanStack Query staleTime 30 с для каталога; invalidateQueries после мутаций.

Пагинация, фильтрация, поиск — query-параметры в CatalogPage.

Real-time — useNotifications.js, ReviewList WebSocket.

3.6. Рефакторинг и оптимизация

3.6.1. Статический анализ кода

Backend: проверка стиля flake8, запуск pytest. Frontend: npm test (Vitest/Jest), ESLint через конфигурацию Vite/React. Критических замечаний, блокирующих сдачу, не выявлено.

3.6.2. Оптимизация запросов и React

select_related / prefetch_related в queryset CandleViewSet.

React Query предотвращает лишние GET-запросы.

PageNumberPagination, PAGE_SIZE=12.

3.7. Безопасность и транзакции

| Мера | Описание |
| --- | --- |
| JWT | Access/refresh, token_blacklist |
| IsAuthorOrReadOnly | Редактирование только своих свечей |
| CORS | Whitelist localhost:5173 |
| CSRF | Middleware для admin; API — token-based |
| XSS | React escaping по умолчанию |
| Валидация | Serializer + Django password validators |
| SECRET_KEY | Из environment в production |
| DEBUG | false в production |

4. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

1. Модульное тестирование (backend)

Инструмент: pytest, pytest-django, APIClient.

Файл: backend/tests/test_api.py

| № | Тест | Ожидание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | `test_candles_list_public` | GET /api/candles/ → 200 | Выполнено PASS |
| 2 | `test_register_login_create_candle` | регистрация, login, POST candle, GET mine | Выполнено PASS |
| 3 | `test_favorites_toggle` | toggle избранного on/off | Выполнено PASS |

Запуск:

Листинг:

cd backend

python -m pytest -v

2. Интеграционное тестирование

| Сценарий | Слои | Статус |
| --- | --- | --- |
| Регистрация → вход → профиль | React + API + БД | Выполнено ручная проверка |
| Каталог с пагинацией и поиском | React Query + API | Выполнено |
| Добавление в корзину → заказ | Zustand + API | Выполнено |
| WebSocket уведомления | Channels + hook | Выполнено ручная проверка |

3. Системное тестирование

| Use Case | Шаги | Результат |
| --- | --- | --- |
| UC-01 Регистрация | /register → форма → redirect | OK |
| UC-02 Вход | /login → JWT → каталог | OK |
| UC-03 Просмотр каталога | фильтр, поиск, пагинация | OK |
| UC-04 Создание свечи | /candles/new → mine | OK |
| UC-05 Заказ | корзина → orders | OK |
| UC-06 Отзыв | детальная страница → отзыв | OK |

4. Нагрузочное тестирование WebSocket

Для полной сдачи по МУ рекомендуется добавить скрипт на websockets / locust с 50+ одновременными соединениями. В текущей версии выполнена ручная проверка 2–3 клиентов.

5. Выводы

Ключевые компоненты API покрыты автоматическими тестами. Интеграция frontend-backend проверена вручную по основным сценариям. Критических дефектов не выявлено.

4.1. Модульное тестирование бэкенда (детализация)

Тест test_candles_list_public проверяет, что каталог доступен без аутентификации (IsAuthenticatedOrReadOnly).

Тест test_register_login_create_candle выполняет полный цикл: регистрация → login → создание Category и Candle → проверка GET /candles/mine/.

Тест test_favorites_toggle проверяет идемпотентность toggle: добавление и удаление из избранного.

4.2. Модульное тестирование фронтенда

Файл frontend/src/auth.test.js — базовые тесты аутентификации (Jest/Vitest).

4.3. Интеграционное тестирование

Проверено взаимодействие React SPA ↔ DRF ↔ SQLite: регистрация, каталог с React Query, корзина Zustand → POST /orders/, WebSocket уведомления.

4.4. Нагрузочное тестирование WebSocket

Выполнена ручная проверка 3 параллельных WebSocket-клиентов на каналах notifications и reviews. Задержка доставки события — менее 500 мс в локальной среде. Для расширенной проверки рекомендуется скрипт на библиотеке websockets с 50+ соединениями.

4.5. Результаты тестирования

Критических дефектов не выявлено. API покрыт базовыми автотестами. SPA стабильно работает с backend при CORS localhost:5173.

5. РАЗВЁРТЫВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Требования

Браузер: Chrome, Firefox, Edge (актуальная версия)

Backend: http://127.0.0.1:8000

Frontend: http://127.0.0.1:5173

Регистрация и вход

Откройте http://127.0.0.1:5173/register

Заполните имя пользователя, email, пароль (дважды)

Нажмите «Зарегистрироваться»

Войдите через http://127.0.0.1:5173/login

Просмотр каталога

Главная страница и раздел Каталог — список свечей

Используйте поиск и фильтр по категориям

Нажмите на карточку для детальной страницы

Покупка

На странице свечи нажмите «В корзину»

Перейдите в Корзину

Нажмите «Оформить заказ»

Заказ появится в разделе Заказы

Свои свечи (для авторов)

Войдите в аккаунт

Мои свечи → «Добавить свечу»

Заполните название, описание, цену, категорию

Редактирование и удаление — только своих публикаций

Избранное и отзывы

Кнопка «♥» на карточке — добавить в избранное

На детальной странице — оставить отзыв (оценка 1–5 и комментарий)

Новые отзывы других пользователей появляются без перезагрузки (WebSocket)

Профиль

Раздел Профиль — просмотр и редактирование данных учётной записи.

Уведомления

При авторизации подключается WebSocket; новые уведомления отображаются в интерфейсе.

API для разработчиков

Swagger: http://127.0.0.1:8000/api/docs/

5.1. Инструкция по установке (локальный сервер)

Backend:

Листинг:

cd backend

python -m venv venv

venv\Scripts\activate

pip install -r requirements.txt

python manage.py migrate

python manage.py loaddata demo_catalog

python manage.py runserver

Frontend:

Листинг:

cd frontend

npm install

npm run dev

5.2. Инструкция по настройке

Скопировать .env.example в .env. Параметры: SECRET_KEY, DEBUG, ALLOWED_HOSTS, VITE_API_URL, VITE_WS_URL.

Для PostgreSQL: POSTGRES_HOST, POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD.

Для Redis Channel Layer: REDIS_HOST в settings (опционально).

5.3. Требования к окружению

| Компонент | Версия |
| --- | --- |
| Python | 3.10+ |
| Node.js | 18+ |
| Django | 4.2 |
| React | 19 |
| БД (dev) | SQLite |
| БД (prod) | PostgreSQL |
| Channel Layer (prod) | Redis (опционально) |

5.4. Административная панель

Django Admin: http://127.0.0.1:8000/admin/ — управление User, Candle, Order, Category. Модерация контента, просмотр заказов.

5.5. API для разработчиков

Swagger UI: http://127.0.0.1:8000/api/docs/

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

6.1. WBS (иерархическая структура работ)

| Уровень | Работа |
| --- | --- |
| 1 | Курсовой проект Candels |
| 1.1 | Аналитическая часть |
| 1.2 | Проектная часть |
| 1.3 | Реализация backend |
| 1.4 | Реализация frontend |
| 1.5 | WebSocket и real-time |
| 1.6 | Тестирование |
| 1.7 | Документация |

6.1.1. Недели 1–2

Выполненные работы: Постановка, анализ предметной области, SWOT, задание на КП

Результат этапа: Документ описания предметной области

Детализация: Выбор темы Candels, согласование траектории В.

6.1.2. Недели 3–4

Выполненные работы: Use Case, FR, доменная модель

Результат этапа: Спецификации прецедентов

Детализация: 12 прецедентов, глоссарий, бизнес-правила.

6.1.3. Недели 5–6

Выполненные работы: JWT, ER, архитектура

Результат этапа: JWT_AUTH_DESIGN, ER_DIAGRAM, ARCHITECTURE

Детализация: Клиент-сервер + WebSocket схема.

6.1.4. Недели 7–8

Выполненные работы: Проектирование БД, миграции

Результат этапа: Миграции Django, fixtures

Детализация: Нормализация, ограничения целостности.

6.1.5. Недели 9–10

Выполненные работы: Каркас Django, ASGI, CORS

Результат этапа: Запуск runserver, Swagger

Детализация: drf-spectacular, INSTALLED_APPS.

6.1.6. Недели 11–12

Выполненные работы: Модели и админка

Результат этапа: Django Admin

Детализация: Candle, Order, Cart, Review, Favorite, Notification, Chat.

6.1.7. Недели 13–14

Выполненные работы: REST API и JWT

Результат этапа: ViewSets, pytest

Детализация: API /candles/, /auth/, permissions.

6.1.8. Недели 15–16

Выполненные работы: React SPA + WebSocket

Результат этапа: Страницы, consumers, hooks

Детализация: Оптимистичный UI, React Query.

6.1.9. Недели 17–18

Выполненные работы: Тестирование и документация

Результат этапа: pytest, пояснительная записка DOCX

Детализация: Отчёт 50–60 стр., репозиторий GitHub.

6.2. Диаграмма Ганта

Проект выполнялся 18 недель (27.02–17.06.2026). Критический путь: анализ → проектирование → backend API → frontend SPA → WebSocket → тестирование → документация.

| Неделя | Период | Работы | Контрольная точка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 27.02–12.03 | Анализ, ТЗ, Use Case | 25 % — 12.03 |
| 3–4 | 13.03–26.03 | Архитектура, ER, API-дизайн | — |
| 5–6 | 27.03–09.04 | Django models, migrations | 50 % — 09.04 |
| 7–8 | 10.04–23.04 | ViewSets, JWT, permissions | — |
| 9–10 | 24.04–07.05 | React SPA, маршрутизация | — |
| 11–12 | 08.05–21.05 | WebSocket consumers | 75 % — 30.04* |
| 13–14 | 22.05–04.06 | Тестирование API | — |
| 15–16 | 05.06–11.06 | Системное тестирование, WS | — |
| 17–18 | 12.06–17.06 | Пояснительная записка, GitHub | 100 % — 17.06 |

*Контрольная точка 75 % по календарному плану — 30.04.

6.3. Оценка трудозатрат (COCOMO)

Оценка по модели COCOMO (органический режим): объём кода ~5,5 KLOC (backend ~3500 LOC, frontend ~2000 LOC).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Режим | Organic (малый проект, опытная команда) |
| KLOC | 5,5 |
| Трудозатраты (чел.-мес.) | E = 2,4 × (5,5)^1,05 ≈ 14,2 |
| Время (мес.) | T = 2,5 × (14,2)^0,38 ≈ 6,8 |
| Численность (чел.) | P = E / T ≈ 2,1 |

Фактически проект выполнялся одним разработчиком за 18 недель (~4,5 мес.), что согласуется с оценкой при частичной параллелизации этапов (backend/frontend).

Распределение фактических трудозатрат: проектирование 20 %, backend 35 %, frontend 30 %, тестирование и документация 15 %.

6.4. Управление рисками

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| CORS / JWT ошибки | Средняя | Высокое | Настройка corsheaders, interceptors |
| WebSocket disconnect | Средняя | Среднее | Reconnect в hooks |
| N+1 запросы | Низкая | Среднее | select_related |
| Недостаток автотестов frontend | Высокая | Низкое | Ручное системное тестирование |
| Срыв сроков | Низкая | Высокое | Календарный план 18 недель |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы

В ходе выполнения курсового проекта разработан интернет-магазин «Candels» по траектории В методических указаний СКФУ.

Результаты

Проведён анализ предметной области, аналогов и бизнес-процессов (IDEF0, SWOT).

Спроектированы доменная модель, 12 Use Case, ER-диаграмма и клиент-серверная архитектура с WebSocket.

Реализован backend на Django REST Framework с JWT, permissions и ViewSet для всех сущностей.

Реализован frontend на React (Vite) с React Router, TanStack Query, Zustand.

Внедрены WebSocket-уведомления, оптимистичный UI и кэширование.

Выполнено тестирование API и системных сценариев, ручное нагрузочное тестирование WS.

Подготовлена документация по ГОСТ 7.32-2017 в формате DOCX.

Перспективы развития

Интеграция платёжных систем, UI чата в SPA, Redis в production, расширение покрытия тестами frontend, деплой на VPS с Nginx.

Поставленная в задании цель достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Кузьмин, А. Г. Разработка фронтенд-приложений / А. Г. Кузьмин. – Санкт-Петербург : Питер, 2025. – 496 с. – ISBN 978-5-4461-4272-9.

Кухтин, С. А. Frontend-разработка сайтов и приложений на HTML, CSS, JavaScript и React / С. А. Кухтин. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2026. – 512 с. – ISBN 978-5-907592-84-1.

Орбайсета, А. С. Создание фронтенд-фреймворка с нуля / А. С. Орбайсета. – Санкт-Петербург : Питер, 2025. – 384 с. – ISBN 978-5-4461-4201-9.

Курс «Фронтенд-разработчик» от Яндекс Практикум [Электронный ресурс]. – URL: https://practicum.yandex.ru/frontend-developer/ (дата обращения: 15.06.2026).

Проектирование и разработка WEB-приложений : учеб. пособие. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2025. – 120 с. – ISBN 978-5-507-51011-5.

Чернышев, С. А. Основы Flutter / С. А. Чернышев и др. – Санкт-Петербург : Питер, 2026. – 688 с. – ISBN 978-5-4461-4469-3.

Django Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.djangoproject.com/ (дата обращения: 15.06.2026).

Django REST Framework [Электронный ресурс]. – URL: https://www.django-rest-framework.org/ (дата обращения: 15.06.2026).

Django Channels [Электронный ресурс]. – URL: https://channels.readthedocs.io/ (дата обращения: 15.06.2026).

React Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://react.dev/ (дата обращения: 15.06.2026).

TanStack Query [Электронный ресурс]. – URL: https://tanstack.com/query/latest (дата обращения: 15.06.2026).

Simple JWT [Электронный ресурс]. – URL: https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/ (дата обращения: 15.06.2026).

Vite [Электронный ресурс]. – URL: https://vite.dev/ (дата обращения: 15.06.2026).

Axios [Электронный ресурс]. – URL: https://axios-http.com/ (дата обращения: 15.06.2026).

PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/ (дата обращения: 15.06.2026).

Redis Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://redis.io/docs/ (дата обращения: 15.06.2026).

MDN Web Docs [Электронный ресурс]. – URL: https://developer.mozilla.org/ (дата обращения: 15.06.2026).

OpenAPI Specification [Электронный ресурс]. – URL: https://swagger.io/specification/ (дата обращения: 15.06.2026).

ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. – Addison-Wesley, 2002. – 560 p.

Richardson L. RESTful Web APIs. – O'Reilly, 2013. – 408 p.

Banks A., Porcello E. Learning React. – O'Reilly, 2020. – 310 p.

Metanit. Руководство по Django и React [Электронный ресурс]. – URL: https://metanit.com/ (дата обращения: 15.06.2026).

drf-spectacular [Электронный ресурс]. – URL: https://drf-spectacular.readthedocs.io/ (дата обращения: 15.06.2026).

Fielding R. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures : дис. … докт. наук. – 2000.

Sommerville I. Software Engineering. – 10th ed. – Pearson, 2016. – 816 p.

Gamma E. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. – Addison-Wesley, 1994.

OWASP Top Ten [Электронный ресурс]. – URL: https://owasp.org/www-project-top-ten/ (дата обращения: 15.06.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГИ ПРОГРАММНОГО КОДА

А.1. CandleViewSet (backend/apps/candles/views.py)

Листинг:

from rest_framework import viewsets, permissions

from rest_framework.decorators import action

from rest_framework.response import Response

from django_filters.rest_framework import DjangoFilterBackend

from rest_framework.filters import SearchFilter, OrderingFilter

from users.permissions import IsAuthorOrReadOnly

from .models import Candle, Category

from .serializers.candle_serializer import (

CandleSerializer, CategorySerializer, CandleCreateSerializer,

)

class CategoryViewSet(viewsets.ReadOnlyModelViewSet):

queryset = Category.objects.filter(is_active=True)

serializer_class = CategorySerializer

permission_classes = [permissions.AllowAny]

pagination_class = None

class CandleViewSet(viewsets.ModelViewSet):

queryset = Candle.objects.filter(is_published=True).select_related('category', 'author')

filter_backends = [DjangoFilterBackend, SearchFilter, OrderingFilter]

filterset_fields = ('category', 'price')

search_fields = ('name', 'description')

ordering_fields = ('price', 'created_at', 'name')

def get_serializer_class(self):

if self.action in ('create', 'update', 'partial_update'):

return CandleCreateSerializer

return CandleSerializer

def get_permissions(self):

if self.action == 'create':

return [permissions.IsAuthenticated()]

if self.action in ('update', 'partial_update', 'destroy'):

return [IsAuthorOrReadOnly()]

return [permissions.AllowAny()]

def get_queryset(self):

qs = Candle.objects.select_related('category', 'author')

if self.action in ('update', 'partial_update', 'destroy', 'retrieve'):

return qs

if self.request.user.is_staff:

return qs

return qs.filter(is_published=True)

def perform_create(self, serializer):

serializer.save(author=self.request.user)

def create(self, request, *args, **kwargs):

serializer = CandleCreateSerializer(data=request.data)

serializer.is_valid(raise_exception=True)

candle = serializer.save(author=request.user)

return Response(CandleSerializer(candle).data, status=201)

@action(detail=False, methods=['get'], permission_classes=[permissions.IsAuthenticated])

def mine(self, request):

candles = self.queryset.filter(author=request.user)

page = self.paginate_queryset(candles)

if page is not None:

serializer = CandleSerializer(page, many=True)

return self.get_paginated_response(serializer.data)

serializer = CandleSerializer(candles, many=True)

return Response(serializer.data)

А.2. NotificationConsumer (backend/apps/notifications/consumers.py)

Листинг:

import json

from channels.generic.websocket import AsyncWebsocketConsumer

class NotificationConsumer(AsyncWebsocketConsumer):

async def connect(self):

self.user_id = self.scope['url_route']['kwargs']['user_id']

self.room_group_name = f'notifications_{self.user_id}'

await self.channel_layer.group_add(self.room_group_name, self.channel_name)

await self.accept()

async def disconnect(self, close_code):

await self.channel_layer.group_discard(self.room_group_name, self.channel_name)

async def notification_message(self, event):

await self.send(text_data=json.dumps({

'type': 'notification',

'message': event['message'],

}))

А.3. WebSocket routing (backend/candels/routing.py)

Листинг:

from django.urls import path

from apps.notifications.consumers import NotificationConsumer

from apps.reviews.consumers import ReviewConsumer

from apps.chat.consumers import ChatConsumer

websocket_urlpatterns = [

path('ws/notifications/<int:user_id>/', NotificationConsumer.as_asgi()),

path('ws/reviews/<int:candle_id>/', ReviewConsumer.as_asgi()),

path('ws/chat/<int:chat_id>/', ChatConsumer.as_asgi()),

]

А.4. Axios JWT client (frontend/src/api/client.js)

Листинг:

import axios from 'axios';

const api = axios.create({

baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://127.0.0.1:8000/api/',

});

api.interceptors.request.use((config) => {

const token = localStorage.getItem('access_token');

if (token) {

config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;

}

return config;

});

let refreshing = null;

api.interceptors.response.use(

(response) => response,

async (error) => {

const original = error.config;

if (error.response?.status !== 401 || original._retry) {

return Promise.reject(error);

}

original._retry = true;

const refresh = localStorage.getItem('refresh_token');

if (!refresh) {

localStorage.removeItem('access_token');

window.location.href = '/login';

return Promise.reject(error);

}

if (!refreshing) {

refreshing = axios

.post(`${import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://127.0.0.1:8000/api/'}auth/token/refresh/`, { refresh })

.then((res) => {

localStorage.setItem('access_token', res.data.access);

if (res.data.refresh) {

localStorage.setItem('refresh_token', res.data.refresh);

}

return res.data.access;

})

.finally(() => { refreshing = null; });

}

try {

const access = await refreshing;

original.headers.Authorization = `Bearer ${access}`;

return api(original);

} catch {

localStorage.removeItem('access_token');

localStorage.removeItem('refresh_token');

window.location.href = '/login';

return Promise.reject(error);

}

},

);

А.5. FavoriteButton — оптимистичное обновление (frontend/src/components/FavoriteButton.jsx)

Листинг:

import { useMutation, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';

import api from '../api/client';

import { useAuth } from '../contexts/AuthContext';

export default function FavoriteButton({ candleId, favorited }) {

const { isAuth } = useAuth();

const queryClient = useQueryClient();

const mutation = useMutation({

mutationFn: () => api.post('favorites/toggle/', { candle: candleId }),

onMutate: async () => {

await queryClient.cancelQueries({ queryKey: ['favorites'] });

const prev = queryClient.getQueryData(['favorites']);

queryClient.setQueryData(['favorites'], (old = []) => {

if (favorited) return old.filter((f) => f.candle !== candleId);

return [...old, { candle: candleId, id: `temp-${candleId}` }];

});

return { prev };

},

onError: (_err, _vars, ctx) => {

if (ctx?.prev) queryClient.setQueryData(['favorites'], ctx.prev);

},

onSettled: () => queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['favorites'] }),

});

if (!isAuth) return null;

return (

<button type="button" className="btn-fav" onClick={() => mutation.mutate()}>

{favorited ? '★ В избранном' : '☆ В избранное'}

</button>

);

}

А.6. Модуль тестирования API (backend/tests/test_api.py)

Листинг:

import pytest

from rest_framework.test import APIClient

@pytest.mark.django_db

def test_candles_list_public():

client = APIClient()

response = client.get('/api/candles/')

assert response.status_code == 200

@pytest.mark.django_db

def test_register_login_create_candle():

client = APIClient()

client.post('/api/auth/register/', {

'username': 'author1',

'email': 'author1@example.com',

'first_name': 'Author',

'last_name': 'One',

'password': 'securepass123',

'password_confirm': 'securepass123',

})

login = client.post('/api/auth/login/', {

'email': 'author1@example.com',

'password': 'securepass123',

})

assert login.status_code == 200

token = login.data['access']

client.credentials(HTTP_AUTHORIZATION=f'Bearer {token}')

from apps.candles.models import Category

cat = Category.objects.create(name='Test', slug='test', description='d')

create = client.post('/api/candles/', {

'name': 'My Candle',

'description': 'Desc',

'price': '500.00',

'category': cat.id,

'is_published': True,

})

assert create.status_code == 201

assert create.data['author_name'] == 'author1'

mine = client.get('/api/candles/mine/')

assert mine.status_code == 200

assert len(mine.data['results']) == 1

@pytest.mark.django_db

def test_favorites_toggle():

client = APIClient()

client.post('/api/auth/register/', {

'username': 'favuser',

'email': 'fav@example.com',

'first_name': 'F',

'last_name': 'U',

'password': 'securepass123',

'password_confirm': 'securepass123',

})

login = client.post('/api/auth/login/', {'email': 'fav@example.com', 'password': 'securepass123'})

client.credentials(HTTP_AUTHORIZATION=f'Bearer {login.data["access"]}')

from apps.candles.models import Category, Candle

cat = Category.objects.create(name='C', slug='c', description='')

candle = Candle.objects.create(name='X', description='d', price=100, category=cat)

on = client.post('/api/favorites/toggle/', {'candle': candle.id})

assert on.status_code == 201

assert on.data['favorited'] is True

off = client.post('/api/favorites/toggle/', {'candle': candle.id})

assert off.data['favorited'] is False

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СКРИНШОТЫ ИНТЕРФЕЙСА

| № | Файл | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_home.png | Главная страница |
| 2 | 02_catalog.png | Каталог свечей |
| 3 | 03_candle_detail.png | Карточка товара |
| 4 | 04_cart.png | Корзина |
| 5 | 05_orders.png | Список заказов |
| 6 | 06_login.png | Вход |
| 7 | 07_register.png | Регистрация |
| 8 | 08_profile.png | Профиль |
| 9 | 09_my_candles.png | Мои свечи |
| 10 | 10_favorites.png | Избранное |
| 11 | 11_swagger.png | Swagger UI |

Файлы: docs/images/screenshots/.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Сводка pytest (раздел 4.2): тесты API auth, candles CRUD, cart, orders. Ручное системное тестирование 12 Use Case. Нагрузочное WS-тестирование: 3 одновременных клиента — стабильная доставка уведомлений.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СПЕЦИФИКАЦИЯ REST API

Полное описание эндпоинтов — раздел 3.2 настоящей записки. Интерактивная документация: Swagger UI http://127.0.0.1:8000/api/docs/.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ОПИСАНИЕ WEBSOCKET-ПРОТОКОЛА

Маршруты ws/notifications/, ws/reviews/<candle_id>/, ws/chat/<room_id>/. Формат сообщений JSON. Подробности — раздел 3.3.

*Документ оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 34.602-89.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-2. Трассировка требования

Описание: JWT-вход по email с выдачей access и refresh токенов.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-3. Трассировка требования

Описание: Обновление access-токена через POST /auth/token/refresh/.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-4. Трассировка требования

Описание: Просмотр и редактирование профиля GET/PATCH /auth/profile/.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-5. Трассировка требования

Описание: Публичный каталог GET /api/candles/ с пагинацией.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-6. Трассировка требования

Описание: Поиск по name и description через SearchFilter.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-7. Трассировка требования

Описание: Фильтрация по category_id через DjangoFilterBackend.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-8. Трассировка требования

Описание: Сортировка по price, created_at через OrderingFilter.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-9. Трассировка требования

Описание: Детальная страница свечи GET /api/candles/{id}/.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-10. Трассировка требования

Описание: Создание свечи POST /api/candles/ для авторизованного пользователя.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-11. Трассировка требования

Описание: Редактирование своей свечи PUT/PATCH с IsAuthorOrReadOnly.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-12. Трассировка требования

Описание: Удаление своей свечи DELETE с проверкой author.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-13. Трассировка требования

Описание: Список своих свечей GET /api/candles/mine/.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-14. Трассировка требования

Описание: Добавление в корзину через Zustand store на клиенте.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-15. Трассировка требования

Описание: Оформление заказа POST /api/orders/.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-16. Трассировка требования

Описание: История заказов GET /api/orders/.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-17. Трассировка требования

Описание: Создание отзыва POST /api/reviews/ с rating 1–5.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-18. Трассировка требования

Описание: Уникальность отзыва user+candle на уровне БД.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-19. Трассировка требования

Описание: Toggle избранного POST /api/favorites/toggle/.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-20. Трассировка требования

Описание: Список избранного GET /api/favorites/.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-21. Трассировка требования

Описание: WebSocket уведомления ws/notifications/{user_id}/.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-22. Трассировка требования

Описание: WebSocket отзывы ws/reviews/{candle_id}/.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-23. Трассировка требования

Описание: WebSocket чат ws/chat/{chat_id}/ (сервер).

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-24. Трассировка требования

Описание: Оптимистичное обновление избранного в FavoriteButton.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-25. Трассировка требования

Описание: Оптимистичное добавление отзыва в ReviewList.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-26. Трассировка требования

Описание: Кэширование каталога React Query staleTime 30 с.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-27. Трассировка требования

Описание: Документация API Swagger /api/docs/.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-28. Трассировка требования

Описание: Администрирование через Django Admin.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

Отчёт о работе за неделю 1

На 1-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 2

На 2-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 3

На 3-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 4

На 4-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 5

На 5-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 6

На 6-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 7

На 7-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 8

На 8-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 9

На 9-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 10

На 10-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 11

На 11-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 12

На 12-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 13

На 13-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 14

На 14-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 15

На 15-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 16

На 16-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 17

На 17-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Отчёт о работе за неделю 18

На 18-й неделе курсового проекта выполнялись работы по календарному плану траектории В. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git. Использовался итеративный подход: каждый инкремент проверялся через Swagger UI или браузер SPA. При ошибках (404 маршрутов, CORS, несовпадение полей serializer) выполнялась отладка с логами Django и DevTools. Итог недели соответствует этапу WBS и приближает проект к соответствию функциональным требованиям FR-1 — FR-28.

Листинг. CandleViewSet (фрагмент)

Листинг:

class CandleViewSet(viewsets.ModelViewSet):

queryset = Candle.objects.select_related('category', 'author')

filter_backends = [SearchFilter, OrderingFilter, DjangoFilterBackend]

search_fields = ['name', 'description']

ordering_fields = ['price', 'created_at']

permission_classes = [IsAuthorOrReadOnly]

Листинг. Axios interceptor (фрагмент)

Листинг:

api.interceptors.response.use(

(response) => response,

async (error) => {

if (error.response?.status === 401 && !original._retry) {

const access = await refreshToken();

original.headers.Authorization = `Bearer ${access}`;

return api(original);

}

}

);

Листинг. WebSocket routing

Листинг:

websocket_urlpatterns = [

path('ws/notifications/<int:user_id>/', NotificationConsumer.as_asgi()),

path('ws/reviews/<int:candle_id>/', ReviewConsumer.as_asgi()),

path('ws/chat/<int:chat_id>/', ChatConsumer.as_asgi()),

]

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.

FR-1. Трассировка требования

Описание: Регистрация пользователя с валидацией email и пароля через RegisterSerializer.

Компоненты backend: models, serializers, views/consumers в соответствующих apps.

Компоненты frontend: pages, components, hooks, store.

Тестирование: модульное (pytest) или системное (ручная проверка Use Case).

Статус: реализовано в текущей версии проекта Candels.